DIGNITA.TECH SAC  ·  RUC 20609709201

Checklist Kickoff — Sistema Orión

Para: Lucas Escrivá de Romaní — Grupo Idex SAC

De: Leonidas Yauri Villanueva — Dignita.tech SAC

Instrucciones: completar y devolver 48h antes de la reunión Día 1. Los ítems marcados con 🔴 son bloqueantes: sin esa información el módulo correspondiente no puede arrancar.

A.  Documentación legal y fiscal

Razón social Idex

☑  GRUPO IDEX SAC  ✅

RUC Idex

☑  20614847370  ✅

Razón social Agroalves  🔴 BLOQUEANTE

AGRO ALVES SAC

RUC Agroalves  🔴 BLOQUEANTE

20XXXXXXXXX por definir

Dirección fiscal Idex  +  Ubigeo (6 dígitos)

Extraer de SOL en la reunión Día 1

Cal Robert Fulton 141, ATE, Lima

Dirección fiscal Agroalves  +  Ubigeo (6 dígitos)

Dirección... — Ubigeo: misma que idex

Régimen tributario Idex

X  Régimen General

☐  MYPE Tributario

☐  Régimen Especial

Régimen tributario Agroalves

X  Régimen General

☐  MYPE Tributario

☐  Régimen Especial

B.  Branding

Logo Idex  🔴 BLOQUEANTE

SVG o PNG ≥ 1024px. Subir a la carpeta Drive compartida antes de la reunión.

X  Ya lo subí al Drive

☐  Lo subiré antes del Día 1

☐  No tengo archivo en esa resolución — necesito ayuda

Color primario Idex (HEX)

VERDE HEX: #1F5B3A AMARILLO HEX: #F4C21A GRIS: HEX: #CFCFCF

Color secundario / acento Idex (HEX)

HEX: #2E7A4F

Favicon Idex (PNG 64×64)

☐  Tengo

☐  Necesito que lo hagan

Logo Agroalves  🔴 BLOQUEANTE

Sin logo en Día 1 no se puede crear el tenant Agroalves.

X  Ya lo tengo, lo subiré al Drive

☐  Tienen otro diseñador, lo consigo antes del Día 1

☐  Necesito que Dignita haga uno nuevo

Color primario Agroalves (HEX)

Verde oscuro (letra “A” y “AGRO”) HEX: #145A32 #### Verde medio (transición principal) HEX: #2E7D32 #### Verde claro (hoja / “ALVES”) HEX: #7CB518 #### Verde lima (brillo del degradado) HEX: #A3D65C

Color secundario Agroalves (HEX)

Verde único: #2E7D32

Favicon Agroalves (PNG 64×64)

☐  Tengo

☐  Necesito que lo hagan

¿Cómo querés acceder a la plataforma?  🔴 BLOQUEANTE

☐  getorion.app/idex  y  getorion.app/agroalves  — path-based, opción por defecto — más rápida

☐  idex.tudominio.com  +  agroalves.tudominio.com  — subdominios, requiere configuración DNS

☐  sistema.grupoidex.com  — bajo tu dominio existente

C.  Catálogos de productos

Catálogo Idex

☑  SegElectrica — 475 productos  ✅  recibido

La columna "P. AAA" del Excel de Idex es…

X  Precio de compra del proveedor

☐  Otro — explicar:

Explicación si seleccionaste 'Otro'

La columna "P. Venta" es…

X  Lista de precio sugerida

☐  Ya tiene margen aplicado

Margen mínimo aceptable de venta (%)

Puede variar, pero normalmente es 5%

Ese margen es…

X  Por producto

☐  Por familia de productos

☐  Global (uno solo para todo el catálogo)

Catálogo Agroalves  🟧 DEADLINE DÍA 5

X  Ya lo tengo, lo subiré al Drive

☐  Lo pediré al proveedor antes del Día 5

☐  Necesito ayuda para armarlo

Número aproximado de SKUs Agroalves  (opcional)

Ej. 200

Moneda principal de venta

X  USD — dólares

☐  PEN — soles

Fuente del tipo de cambio

☐  SUNAT TC oficial  — recomendado — se actualiza automáticamente

X  BCR (Banco Central de Reserva)

☐  Manual — el usuario ingresa el TC cada día

IGV

☐  Siempre 18% para todos los productos

X  Hay productos exonerados — indicar cuáles:

Los Fertilizantes para Agro Alves están exonerados.

D.  Clientes históricos

¿Tenés base de clientes para importar?

☐  Sí, tengo Excel con RUC, razón social, contacto, dirección

☐  Están en otro sistema — indicar cuál:

Sistema actual

X  No tengo una base organizada

Número aproximado de clientes a importar  (opcional)

Tengo que ir metiendo uno a uno.

¿Algún cliente tiene condiciones especiales?

Descuentos por volumen, lista de precios diferente, crédito especial.

X  No, todos las mismas condiciones

☐  Sí — indicar cuáles:

Detalle de clientes con condiciones especiales

¿Tenés registro de saldo pendiente de clientes con crédito?

X  No

☐  Sí, en Excel

☐  Sí, en otro formato — indicar:

Formato

E.  Configuración técnica

¿Quién compra el dominio?

☐  Lo compra Dignita (~USD 15/año, se factura por separado)

X  Lo compro yo y le doy acceso a Dignita

Tolerancia a pérdida de datos ante un desastre (RPO)

☐  Hasta 1 hora  — opción por defecto con Supabase Pro

X  Hasta 24 horas  — menor costo

Tolerancia al tiempo de caída (RTO)

X  Hasta 1 hora

☐  Hasta 4 horas

☐  Hasta 1 día hábil

F.  Usuarios y operaciones

Contacto secundario del proyecto  🔴 BLOQUEANTE

Si Lucas está fuera del país +3 días, ¿quién aprueba entregables?

Nombre completo

Andrea Alvarez

Email

aalvarez@segelectrica.com

WhatsApp

941668545

Usuarios iniciales del sistema

Mínimo: 4 de Idex + 2 de Agroalves. La fila 1 (Lucas) ya está configurada.

| # | Nombre completo | Email | Empresa | Rol |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Fila 1: Lucas Escrivá de Romaní — Idex y Agroalves — Superadmin  ✅

No tengo mas de momento.

Número de personas a capacitar

1

Modalidad de capacitación

☐  Presencial (oficina Idex)

X  Remota (Google Meet)

¿Querés grabaciones para futuro onboarding?

X  Sí

☐  No es necesario

G.  Guías de remisión

¿Cómo despachan habitualmente?  🔴 BLOQUEANTE

☐  Modalidad pública — transportistas terceros

☐  Modalidad privada — vehículos propios

X  Mixta — depende del pedido

Transportistas habituales (si aplica modalidad pública)

| RUC | Razón social | Nro. registro MTC |
| --- | --- | --- |

Vehículos propios (si aplica modalidad privada)

| Placa | Marca / Modelo | Capacidad (kg) | Configuración |
| --- | --- | --- | --- |

Dirección del almacén principal (de donde salen las guías)  🔴 BLOQUEANTE

Calle Alexander Fleming 454 urb santa rosa, ATE, Lima

Ubigeo del almacén (6 dígitos)

Ej. 15022

H.  Decisiones de producto

Las opciones marcadas con [D] son la recomendación de Dignita. Si confiás, seleccioná esa. Si querés otra cosa, márcala y lo conversamos.

H.1  Costo de un producto en stock

X  Costo promedio ponderado  [D]  — más simple, fácil de explicar al equipo

☐  FIFO (primero en entrar, primero en salir)  — más exacto, más complejo

H.2  ¿Permitir vender sin stock?

☐  No — bloquear la venta  [D]

X  Sí, permitir con warning

☐  Configurable por producto (más complejo)

H.3  ¿Cuántos almacenes / depósitos?

X  Uno solo  [D]

☐  Varios (indicar cuáles — ⚠️ agrega ~16h al proyecto):

Nombre de cada almacén

H.4  Plazo de crédito default para clientes nuevos

X  0 días — contado  [D]

☐  15 días

☐  30 días

☐  Otro:

Especificar

H.5  Si la factura está en USD y el cliente paga en PEN, ¿qué TC aplicar?

☐  TC del día del pago (SUNAT)  [D]

X  TC de la fecha de emisión (En la factura podría poner la cantidad en dólares y debajo soles por si quieren pagar en soles y se hace un TC un poco mas elevado que el del BCR.

☐  Manual — lo ingresa el operador

H.6  Validez default de una cotización

X  7 días

☐  15 días  [D]

☐  30 días

H.7  Descuentos que pueden aplicar los Comerciales

X  Sin descuentos

☐  Hasta 5% sin aprobación; mayor requiere permiso  [D]

☐  Cualquier descuento sin restricción

H.8  ¿Quién puede anular una factura emitida?

☐  Solo Superadmin  [D]

☐  Superadmin + Facturación

X  Cualquiera con permiso de anulación

H.9  ¿El rol "Comercial" ve sus propias ventas o todas?

X  Sus propias ventas  [D]

☐  Todas las ventas del tenant

I.  Cronograma y reuniones

Día y horario preferido para reuniones de seguimiento (cada 5 días hábiles)

Ej. Lunes 10:00am / Viernes 4:00pm

Lunes a viernes 08:00am

Modalidad de reuniones

☐  Presencial (oficina Idex)

X  Google Meet

☐  Mix según disponibilidad

¿Estarás viajando o fuera entre el Día 1 y Día 33?  (opcional)

No

Persona que aprueba en tu ausencia  (opcional)

Nombre + contacto

J.  NUBEFACT — Facturación electrónica

El pago a NUBEFACT es directo — no pasa por Dignita. Plan recomendado: Integración API (~S/ 70/mes).

Cuenta NUBEFACT — Idex  🔴 BLOQUEANTE

Deadline: Día 16 del proyecto.

☐  Ya la creé — tengo RUTA y TOKEN

X  Pendiente, la crearé antes del Día 16 ME LO PODÉIS HACER, NO SE QUE ES ESO O SI ME MANDAS EL LINK

RUTA NUBEFACT Idex (si ya la tienen)

TOKEN NUBEFACT Idex (si ya lo tienen)

Cuenta NUBEFACT — Agroalves

☐  Ya la creé — tengo RUTA y TOKEN

X  Pendiente

RUTA NUBEFACT Agroalves

TOKEN NUBEFACT Agroalves

K.  Cuentas y accesos técnicos

Estas cuentas las crea Lucas directamente. Dignita necesita que existan para poder configurar el sistema. Se pueden crear antes o durante la reunión Día 1.

Cuenta Google / Gmail del dominio — Idex  🔴 BLOQUEANTE

Se usará como cuenta principal del tenant Idex: envío de emails del sistema, acceso a Google Workspace si aplica, y como respaldo de acceso al hosting.

☐  Ya existe — indicar la cuenta:

Ej. sistemas@grupoidex.com o idex.orion@gmail.com

☐  La crearé antes del Día 1

X  Necesito orientación para crearla

Cuenta Google / Gmail del dominio — Agroalves  🔴 BLOQUEANTE

☐  Ya existe — indicar la cuenta:

Ej. sistemas@agroalves.com o agroalves.orion@gmail.com

☐  La crearé antes del Día 1

X  Necesito orientación para crearla

Acceso al panel de gestión del dominio (DNS)  🔴 BLOQUEANTE

Necesitamos agregar registros DNS para que el sistema funcione bajo tu dominio. Aplica si elegiste subdominios o tu dominio existente.

¿En qué plataforma registraron el dominio?

X  GoDaddy

☐  Namecheap

☐  NIC.pe (dominio .pe)

☐  Cloudflare

☐  Otro — indicar:

Nombre del registrador

¿Tenés acceso al panel del dominio?

X  Sí, tengo usuario y contraseña del panel

☐  No sé quién lo administra — necesito averiguar

☐  Lo administra un tercero — indicar quién:

Nombre / contacto del administrador del dominio

Cuenta en Vercel (hosting del sistema)  🔴 BLOQUEANTE

Vercel es donde vive el frontend de Orión. Dignita configura el deploy, pero la cuenta puede quedar a nombre de Idex para mayor control.

X  Dignita crea la cuenta y la transfiere al Go-Live  [recomendado]

☐  Prefiero crear la cuenta yo — indicar email a usar:

Email para la cuenta Vercel

Email que aparecerá como remitente del sistema

Es la dirección que verán los clientes cuando reciban cotizaciones o links de acceso. Ej. noreply@grupoidex.com. Necesitaremos configurar SPF/DKIM en tu dominio.

X  noreply@[dominio del sistema]  — Dignita lo configura

☐  Usar una dirección personalizada — indicar cuál:

Ej. cotizaciones@grupoidex.com

¿Tienen actualmente algún servidor o sistema al que Dignita deba conectarse?  (opcional)

Por ejemplo: ERP existente, sistema de inventario legacy, base de datos propia, etc.

X  No, Orión arranca desde cero

☐  Sí — describir:

Describe el sistema existente y qué datos habría que migrar o conectar

Archivos a subir al Drive compartido  Orion-Kickoff/

Marcar con ☑ lo que ya está subido:

X  1-logos/idex-logo.svg  (o PNG ≥1024px)

X  1-logos/idex-favicon.png

X  1-logos/agroalves-logo.svg  🔴 BLOQUEANTE

X  1-logos/agroalves-favicon.png

☑  2-catalogos/idex-catalogo-segelectrica.xlsx  ✅  ya subido

☐  2-catalogos/agroalves-catalogo.xlsx  🟧 Día 5 NO TENGO CATALOGO AÚN

☐  3-clientes/clientes-historicos.xlsx  (o CSV)

X  4-fiscal/idex-ficha-ruc-screenshot.png  (de SOL)

☐  4-fiscal/agroalves-ficha-ruc-screenshot.png

X  5-este-formulario-completado.pdf

Confirmación y firma

Nombre completo

Lucas Escrivá de Romaní

Cargo

Director — Grupo Idex SAC

Fecha

29 / 4 / 2026

Comentarios adicionales  (opcional)

Cualquier duda, aclaración o información extra...

__________LUCAS ESCRIVA DE ROMANI__________________

Firma de Lucas Escrivá de Romaní

Grupo Idex SAC

Dignita.tech SAC  ·  RUC 20609709201  ·  leonidas.yauri@dignita.tech  ·  +51 930 591 017  ·  2026